# V Ý Z V A

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí Vodovod Hamr (DSO) o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

"Sanace akumulačních nádrží na pitnou vodu ÚV Hamr"

Zadávací řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), zadána podle Směrnice Vodovod Hamr (DSO) o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zadavatel veřejné zakázky:

Název zadavatele              	:		Vodovod Hamr (DSO)

Adresa zadavatele           	:  	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

IČ a DIČ zadavatele                    	:   	IČ 608 18 361, DIČ CZ60818361

Zastoupení 	:   	Anna Kahounová, jednatel DSO

Kontaktní osoba zadavatele	: 		Ing. Josef Hlávka, ředitel DSO

Telefon	:		728 175 125

e-mail                          	:   	vodovod.hamr@seznam.cz

Web:	:	  http://vodovod-hamr.wz.cz

Datum: 8.2.2021

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení listinné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace zájemce:

- krycí list (dle přílohy č. 1 Výzvy),

- obsah svazku,

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 Výzvy),

- prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy o dílo (dle Přílohy č. 3 Výzvy),

- doklady o splnění profesní způsobilosti, doklady o splnění technické způsobilosti,

- návrh smlouvy o dílo

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace vnitřního povrchu akumulačních nádrží na pitnou vodu v úpravně vody v obci Hamr. Jedná se o dvě podzemní železobetonové nádrže o kapacitě 800 a 300 m3 a celkové podlahové ploše cca 200 m2 (plocha stěn cca 400 m2).

Součástí plnění zakázky bude zejména:

•  vypuštění nádrží, vyklizení sedimentů, očištění prostoru nádrží tlakovou vodou

•  otryskání povrchů tlakovou vodou či abrazivem, odsekání degradovaného betonu

•  vybourání prostupů pro odběrová potrubí, osazení nových prostupů, zapravení otvorů

•  reprofilace povrchu stěn a dna sanačními stěrkami s atestem na pitnou vodu

•  napuštění nádrží, test nepropustnosti, dezinfekce, laboratorní rozbor a test na výluh

•  pomocné práce a konstrukce

Vypouštění a napouštění nádrží pitnou vodou a kontrolní laboratorní rozbor zajistí provozovatel úpravny vody, společnost ČEVAK a.s.

Místo plnění:

Areál úpravny vody v k.ú. Hamr (Hamr – Kosky, okres Jindřichův Hradec)

- Podklad pro zpracování nabídky

Zájemce o veřejnou zakázku zpracuje svoji nabídku  na základě prohlídky akumulačních nádrží na místě. Za tím účelem dojde v den prohlídky k vypuštění akumulace a k jejímu zpřístupnění.

Datum prohlídky je zadavatelem stanoven na 25.2.2021. Zájemce se k prohlídce přihlásí nejpozději do 22.2.2021 do 10:00 hod. na internetovou adresu vodovod.hamr@seznam.cz, případně telefonicky na číslo  728175125.

Součástí nabídky bude též návrh technologie a prostředků, které hodlá při sanaci použít. Zadavatel upozorňuje, že všechny použité technologie a prostředky musí splňovat hygienické požadavky k použití na pitnou vodu!

- Doba plnění díla

Současně se  zadávanou veřejnou zakázkou „Sanace akumulačních nádrží na pitnou vodu ÚV Hamr“ provede zadavatel kompletní výměnu odběrových potrubí, která z akumulačních nádrží odvádí upravenou vodu k čerpadlům a dále obnovu sytiče vápenného mléka. Výměna odběrových potrubí a obnova sytiče vápenného mléka  bude předmětem samostatných výběrových řízení. Podmínkou realizace uvedených akcí je, že po celou dobu jejich realizace bude provoz úpravny vody zastaven. Ke zkrácení doby odstávky je bezpodmínečně nutné, aby všechny uvedené akce byly koordinovány, tedy proběhly současně. Z toho důvodu je předpokládaný termín realizace zakázek stanoven na měsíc listopad 2021. Termín bude upřesněn až po výběru zhotovitelů všech výše uvedených zakázek.

Z toho důvodu žádá zadavatel zájemce o veřejnou zakázku, aby do své nabídky uvedl celkovou dobu provedení díla ve dnech a aby dále uvedl do SoD, že vzal informaci o upřesnění termínu realizace na vědomí.

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

Vícepráce a méněpráce nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu.

- Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu:

- Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč bez DPH.

- Nabídková cena v bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu SoD

- Nabídková cena bude zpracována v souladu s Výzvou. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Předpokládaná cena zakázky se neuvádí.

- Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti (v rozsahu § 74 odst. 1 zákona) předložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy).

Dále dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisů a dokladů uvedených § 77 téhož zákona předložením:

- Dle § 77 odst. 1 zákona: kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopií výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 dnů ke dni pro podání nabídek).

- Dle § 77 odst. 2 zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Nesplnění těchto kvalifikací je důvodem pro vyloučení dodavatele z dalšího hodnocení nabídky.

V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky na splnění způsobilosti či kvalifikačních předpokladů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

- Nabídka musí obsahovat:

- krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 Výzvy),

- obsah svazku

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (dle přílohy č. 2 Výzvy),

- prohlášení dodavatele, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně smlouvy o dílo (dle přílohy č. 3),

- doklady prokazující požadavky na kvalifikaci (dle bodu 7 této Výzvy),

- návrh smlouvy o dílo se zapracováním závazných obchodních podmínek podepsaný oprávněným zástupcem dodavatele

- cenovou nabídku  s uvedením ceny bez DPH .

- Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení, všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a spojeny do jednoho pevného svazku.

Nabídka bude v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou identifikací dodavatele.

Nabídka a návrh smlouvy budou podepsány statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zmocněnou osobou (zmocnění k podpisu přiloží k nabídce).

- Platební podmínky

Podle ustanovení smlouvy o dílo. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny v Kč  bez DPH

- Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídky končí dne 3.3.2019 ve 12:00 h. V této lhůtě lze podat nabídky doporučenou poštou na adresu zadavatele. Osobně lze nabídky podat v podatelně MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, v pracovní dny (v pondělí od 8:00 do 12:00 a ve středu od 12:00 do 16:00 hod.). Včasnost doručení nabídky poštou je rizikem dodavatele. Obálka bude označena „NEOTEVÍRAT – Sanace akumulačních nádrží na pitnou vodu ÚV Hamr" a na uzavření opatřena razítkem dodavatele.

Zadávací lhůta končí nejpozději 30.07.2021.

- Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.

- Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty na dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.

- Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.

- Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.

- Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, například pokud budou doručeny méně než 3 nabídky .

- Zadávací řízení může být zadavatelem bez udání důvodu zrušeno.

- Vybraný dodavatel zajistí v místě stavby instalaci tabule s informacemi: název akce, název zhotovitele, kontakt na stavbyvedoucího, název investora, náklady stavby (v tisících Kč), termín dokončení díla.

- Vybraný dodavatel po uzavření smlouvy doručí elektronickou poštou zadavateli strojově čitelnou smlouvu včetně příloh (ve smyslu zákona o registru smluv).

##### Za zadavatele:

Ing. Josef Hlávka

ředitel Vodovod Hamr (DSO)

Přílohy:

Krycí list nabídky

Vzor čestného prohlášení

Prohlášení uchazeče

Navh technologie a prostředků